Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

постановление

| 25.11.2021 | № 17 |  | п. Новозарянский |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 206 от 14.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |

В соответствии с решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 8 от 18.11.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 144 от 25.12.2020 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  муниципальную программу Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение к постановлению Администрации Мокрологского сельского поселения от 25.11.2021 № 17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Мокрологского сельского поселения

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ## Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения»; «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Мокрологском сельском поселении |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в Мокрологском сельском поселении; повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 15511,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1954,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1954,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3219,7 тыс. рублей; в 2022 году – 4024,5 тыс. рублей; в 2023 году – 4358,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 248,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 248,5 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 15262,8 рублей, в том числе: в 2019 году – 1705,7 тыс. рублей; в 2020 году – 1954,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3219,7 тыс. рублей; в 2022 году – 4024,5 тыс. рублей; в 2023 году – 4358,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Мокрологского сельского поселения; улучшение состояния автомобильных дорог; рост грузооборота и пассажирооборота транспорта общего пользования; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мокрологском сельском поселении; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры

Мокрологского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | ## Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Мокрологского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы 1 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы 1 | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Ростовской области, обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, комплексное обустройство автомобильных дорог |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мокрологского сельского поселения; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Мокрологского сельского поселения на 31 декабря отчетного года |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 15511,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1954,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1954,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3219,7 тыс. рублей; в 2022 году – 4024,5 тыс. рублей; в 2023 году – 4358,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 248,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 248,5 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 15262,8 рублей, в том числе: в 2019 году – 1705,7 тыс. рублей; в 2020 году – 1954,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3219,7 тыс. рублей; в 2022 году – 4024,5 тыс. рублей; в 2023 году – 4358,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования в поселении; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Мокрологского сельского поселения |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Мокрологского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | ## Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Мокрологского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы 2 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы 2 | осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мокрологском сельском поселении |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; транспортный риск; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мокрологском сельском поселении; снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Мокрологского сельского поселения. |

## Приоритеты и цели

## в сфере развития транспортного комплекса в

## Мокрологском сельском поселении

Основные приоритеты в сфере развития транспортного комплекса в Мокрологском сельском поселении направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года и Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 52:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

создание современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг региональной транспортно-логистической инфраструктуры;

совершенствование системы управления транспортным комплексом поселения на базе информационных и логистических технологий, развития институциональной инфраструктуры, внедрения автоматизированной системы управления транспортными потоками;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

эффективная реализация транзитного потенциала Мокрологского сельского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Мокрологского сельского поселения.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе						                  И.Б.Гукова

### П

Приложение № 1

к муниципальной  программе

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»,

подпрограмм муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | ведомственный | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | число погибших на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Показатель 1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ведомственный | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Показатель 1.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ведомственный | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Показатель 1.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ведомственный | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Показатель 1.5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | ведомственный | километров | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| 2.6. | Показатель 1.6. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Мокрологского сельского поселения на 31 декабря отчетного года | ведомственный | процентов | 100** | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 50,0 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Показатель 2.2. Транспортный риск | ведомственный | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.3. | Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | число погибших на 100 пострадавших | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.).

Приложение № 2

к муниципальной  программе

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Мокрологского сельского поселения, обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства автомобильных дорог, что приводит к снижению качества и уровня безопасности транспортного обслуживания населения | влияет на достижение показателей 1, 1.7, 1.9 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2019 | 2030 | ремонт автомобильных дорог по мере необходимости |  | влияет на достижение показателей 1, 1.4, 1.7, 1.9 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2019 | 2021 | капитальный ремонт автомобильных дорог по мере необходимости |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Субсидии из областного бюджета бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | министерство транспорта Ростовской области, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отсутствие единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения, что влечет снижение качества и уровня безопасности транспортного обслуживания населения | влияет на достижение показателей 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 |
| II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | увеличение количества нарушений правил дорожного движения, что приводит к росту дорожно-транспортных происшествий | влияет на достижение показателей 2, 2.1, 2.2, 2.3 |

»

Приложение № 3

к муниципальной  программе

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 15511,3 | 1954,2 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 15511,3 | 1954,2 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 15511,3 | 1954,2 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | 15262,8 | 1705,7 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на: | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 248,5 | 248,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | капитальный ремонт | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | разработку проектно-сметной документации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | 248,5 | 248,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел и подраздел классификации расходов бюджетов;

ЦСР – целевая статья расходов классификации расходов бюджетов;

ВР – вид (группа, подгруппа, элемент) расходов классификации расходов бюджетов.

2. Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует.

Приложение № 4

к муниципальной  программе

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа Мокрологского сльского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | всего | 15511,3 | 1954,2 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 248,5 | 248,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15262,8 | 1705,7 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» | всего | 15511,3 | 1954,2 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 248,5 | 248,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15262,8 | 1705,7 | 1954,1 | 3219,7 | 4024,5 | 4358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |