Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2022                                               № 51                               п. Новозарянский

О внесении изменений в распоряжение

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», уставом Мокрологского сельского поселения:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее – план реализации) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и благоустройству.

| Глава Администрации Мокрологского сельского поселения | Г.В.Кочин |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 22.11.2022 г. № 51

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 8620,5 | 1592,2 | 7028,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 7028,3 |  | 7028,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | ремонт автомобильных дорог по мере необходимости | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | капитальный ремонт автомобильных дорог по мере необходимости | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Субсидии из областного бюджета бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на: | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | весь период | 1592,2 | 1592,2 | X | X |
|  | капитальный ремонт | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | разработку проектно-сметной документации | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории поселения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | весь период | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Мокрологского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояние дорог общего пользования, развитая транспортная система, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 8620,5 | 1592,2 | 7028,3 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                                                          И.Б. Гукова