Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2015	                                               № 44                            п. Новозарянский

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство

в Мокрологском сельском поселении» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения» (в ред. постановления № 270 от 23.09.2015):

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» на 2016 год (далее – план реализации), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Мокрологского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Г.В.Кочина.

| Глава Мокрологского сельского поселения | Е.И.Каргина |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 31.12.2015 г. № 44

План реализации муниципальной программы «Благоустройство

в Мокрологском сельском поселении» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Весь период | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 755,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и обслуживание зеленых насаждений | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | весь период | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт сетей уличного освещения, оплата уличного освещения, устройство сетей уличного освещения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере, повышение качества жизни населения | весь период | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 оплата уличного освещения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | повышение качества жизни населения | весь период | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Устройство уличного освещения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | повышение качества жизни населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | весь период | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Мокрологского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Мокрологского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Мокрологского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Целевое использование средств на содержание уличного освещения зеленых насаждений, мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения; благоприятные условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов. | весь период | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 755,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Г.В.Кочин | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | весь период | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 755,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе						                                                                            Г.В.Кудинова