Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2020                                               № 58                               п. Новозарянский

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения» на 2021 год

В соответствии со статьей статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», уставом Мокрологского сельского поселения:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и благоустройству.

| Глава Администрации Мокрологского сельского поселения | Г.В.Кочин |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 30.12.2020 г. № 58

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Мокрологском сельском поселении» | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1: Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение качества управления многоквартирными домами | весь период | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мокрологского сельского поселения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4. Софинансирование расходов на строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | X | X | X | X |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                                                          С.М.Донскова