ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства территории» | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 5777,1 | 5777,1 | 1755,5 | 4021,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Оплата уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение | 1 полугодие 2024 года | 1900,2 | 1900,2 | 906,1 | 994,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | 1 полугодие 2024 года | 199,9 | 199,9 | 199,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Устройство сетей уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | 1 полугодие 2024 года | 154,0 | 154,0 | 154,0 | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание зеленых насаждений | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 1 полугодие 2024 года | 50,0 | 50,0 | 22,5 | 27,5 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание кладбищ | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Новозарянский ул. Крупской Октябрьского района Ростовской области | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территории | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7. Прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | 1023,2 | 1023,2 | 473,8 | 549,4 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство площади Мокрологского сельского поселения) | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство парковой зоны п. Новозарянский) | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | 2449,8 | 2449,8 | 0 | 2449,8 |
|  | Основное мероприятие 1.10. Расходы на строительный контроль за выполнением работ по по объекту: благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области" | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.11. Расходы на изготовление дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Сквер хутора Маркин, расположенный по адресному ориентиру: ростовская область, х. Маркин, ул. Транспортная" | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.12. Расходы на реализацию инициативных проектов | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 5777,1 | 5777,1 | 1755,5 | 4021,6 |

Начальник финансово – экономической

службы                                                                                                                          И.А.Русова