ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 3600,0 | 3600,0 | 1774,3 | 1825,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 1 полугодие 2024 года | 3600,0 | 3600,0 | 1774,3 | 1825,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | ремонт автомобильных дорог по мере необходимости | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | капитальный ремонт автомобильных дорог по мере необходимости | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Субсидии из областного бюджета бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на: | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | капитальный ремонт | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | разработку проектно-сметной документации | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории поселения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Мокрологского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояние дорог общего пользования, развитая транспортная система, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 3600,0 | 3600,0 | 1774,3 | 1825,7 |

Начальник финансово – экономической

службы                                                                                                                          И.А.Русова